| Tema | Severidade | Probabilidade | Impacto | O que me preocupa | Evidência | Ação recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Isolamento multi-tenant | Crítica | Alta | Muito alto | O isolamento depende de subdomínio, header, empresa_id e filtro explícito em código. Se uma action esquecer o filtro, o service_role atravessa a cerca. |  | Derivar tenant só no servidor, reduzir uso de createSupabaseAdmin(), criar camada única de acesso por tenant e testes automáticos de vazamento entre empresas. |
| Uso de service_role como atalho operacional | Crítica | Alta | Muito alto | É rápido para desenvolver, mas perigoso para dados de RH e perfil comportamental. |  | Restringir service_role a poucos módulos internos, mover leitura comum para client/auth normal com RLS efetivo, criar wrappers seguros. |
| Inconsistência de documentação sobre RLS | Alta | Média | Alto | Em um documento, a migration 037 aparece como planejada; em outro, como já habilitada. Isso cria risco de falsa sensação de segurança. |  | Fazer auditoria real do banco em produção e gerar “security baseline” versionado com status verdadeiro por tabela/policy. |
| Dados sensíveis sem trilha explícita de LGPD | Crítica | Média | Muito alto | O sistema trata perfil comportamental, transcripts, avaliações, relatórios, evidências e dados de liderança. Isso exige política formal de retenção, exclusão, finalidade e acesso. |  | Mapear categorias de dado, base legal, retenção, anonimização, descarte e trilha de auditoria por perfil de acesso. |
| Repositórios aninhados + .env.local em dois níveis | Alta | Média | Alto | A chance de erro humano em segredo, commit, deploy ou backup sobe bastante. |  | Unificar repositório, remover repo pai ou app filho, centralizar segredos, revisar .gitignore e fluxo de release. |
| JavaScript puro em sistema já complexo | Alta | Alta | Alto | O projeto já tem ~160 arquivos JS, muitos fluxos críticos, JSONB, prompts e avaliações. Sem tipagem, o risco de regressão silenciosa é maior. |  | Migrar gradualmente para TypeScript começando por lib/season-engine, actions/ai-client, authz, APIs e parsers de IA. |
| Sem pin de versão Node | Média | Média | Médio | Pode gerar inconsistência entre local, CI e produção. |  | Adicionar .nvmrc ou engines no package.json e travar versão na Vercel/CI. |
| Migrations manuais / sem supabase/config.toml | Alta | Média | Alto | Ambientes podem divergir sem perceber. |  | Formalizar fluxo de migration, staging e rollback. |
| bodySizeLimit = 50mb | Média | Média | Médio | Aumenta superfície para abuso, payload excessivo e custo desnecessário. |  | Reduzir globalmente e tratar exceções só em endpoints realmente necessários. |
| Webhook Bunny com segredo opcional | Alta | Média | Alto | Para um sistema que usa consumo de conteúdo como parte da jornada, integridade do evento importa. |  | Tornar validação do webhook obrigatória, com rejeição explícita sem assinatura válida. |
| Evidência de consumo de conteúdo frágil | Alta | Média | Alto | O vídeo marca consumo por postMessage e fallback manual. Isso é bom para UX, mas fraco para integridade de prova. |  | Separar “consumiu” de “aprendeu”; usar consumo como sinal secundário, não como evidência forte de desenvolvimento. |
| Default 1.5 quando assessment inicial vem vazio | Alta | Alta | Alto | Dado ausente vira gap moderado, podendo enviesar competência foco e trilha inteira. |  | Trocar por estado “não avaliado”, exigir mínimo de preenchimento ou usar imputação com baixa confiança, não nota real. |
| Algoritmo de recomendação otimizado por taxa de conclusão | Média | Alta | Médio/Alto | Conteúdo com alta conclusão pode não ser o que mais gera evolução. |  | Evoluir de taxa_conclusao para taxa_conclusao x impacto_no_delta_do_descritor. |
| Validade metodológica ainda muito dependente da IA | Alta | Média | Alto | O alinhamento técnico previa gestor + autoavaliação integrados. Na operação atual, o motor está mais forte que a calibração humana contínua. |  | Inserir checkpoints curtos do gestor ao longo da jornada, não só no fim. |
| Gap entre “modo fechado/RAG” prometido e grounding operacional explícito | Alta | Média | Alto | O plano técnico fala em base fechada e grounded responses. A arquitetura mostra guard-rails e conteúdo curado, mas não evidencia uma camada central de retrieval/governança do conhecimento. |  | Criar serviço central de grounding por tenant, com versionamento da base, fontes autorizadas e logs de retrieval. |
| Backup/restauração com cara ainda artesanal | Média | Média | Alto | Há scripts e rotina operacional, mas para um SaaS B2B de RH seria ideal ter runbook de desastre e restore testado. |  | Formalizar backup/restore, RPO/RTO, restore trimestral e checklist de incidente. |
| Painéis admin com transcripts completos | Alta | Média | Alto | Muito valor analítico, mas também muito risco de exposição indevida de dados de desenvolvimento humano. |  | Aplicar masking, trilha de acesso, justificativa de consulta e perfis mais restritivos para transcripts. |
| Tira-Dúvidas ilimitado | Média | Média | Médio | Bom para UX, mas pode gerar custo imprevisível, abuso e fuga de escopo operacional. |  | Colocar limites suaves por sessão, rate limit e monitoramento de custo/turno por usuário/tenant. |

| ID | Pilar | Risco Identificado | Severidade | Impacto no Negócio (B2G/B2B) | Ação Mitigatória (Engenharia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Compliance | Vazamento de PII no Prompt (Identificação na IA) | CRÍTICA | Violação da LGPD e ECA Digital. Impede a entrada no Sandbox do MEC e gera multas. Reprovação sumária em auditorias. | Anonimização "Shift-Left": Substituir nomes/emails reais por IDs opacos (ex: USR_092) antes de enviar o prompt para o Claude. O "de-para" real fica apenas no banco local seguro. |
| 02 | Compliance | Isolamento de Dados Falho (Multi-Tenancy Inseguro) | CRÍTICA | Um município ou empresa pode acessar acidentalmente os dados comportamentais (DISC/PACE) de outro cliente. Quebra de confiança fatal. | Row Level Security (RLS): Habilitar RLS nativo no banco de dados. Exigir que toda requisição injete o ID do tenant (cliente) diretamente no contexto de conexão do banco. |
| 03 | Segurança | Sequestro do Endpoint da IA (Ataque FDoS) | ALTA | Um invasor aciona a rota do worker do QStash continuamente, esgotando os créditos da Anthropic em horas e gerando prejuízo massivo. | Validação de Assinatura: O backend deve validar a assinatura criptográfica (verifySignatureAppRouter) em cada requisição para garantir que apenas o QStash autorize a execução. |
| 04 | Infraestrutura | Exaustão de Conexões do Banco (Connection Timeout) | ALTA | Durante um piloto grande (ex: 200 gestores), o QStash abre muitas funções simultâneas, derrubando o banco de dados por limite de conexões. | Connection Pooling: Utilizar PgBouncer (nativo no Supabase) ou configurar o ORM (ex: Prisma Accelerate) para operar via HTTP (Edge), gerenciando picos de tráfego. |
| 05 | Infraestrutura | Rate Limits da Anthropic (Erro 429 - Too Many Requests) | ALTA | O limite de Tokens Per Minute é estourado. A geração das 14 semanas falha, travando o sistema do cliente. | Lotes ou Fila Controlada: Usar a Anthropic Message Batches API para processamento assíncrono em lote ou configurar controle de vazão (rate limit) na fila do QStash. |
| 06 | Infraestrutura | Duplicação de Dados (Falta de Idempotência) | MÉDIA | Se a IA falhar no meio da geração, o retry do QStash pode duplicar as semanas anteriores já salvas no banco. | Lógica de Upsert: Todas as inserções no banco devem ser "Atualizar se existir, Inserir se não existir", usando uma chave única (user_id + temporada + semana). |
| 07 | FinOps | Custo Redundante com Tokens (Prompts Repetitivos) | MÉDIA | Enviar a taxonomia inteira de 20 cenários para cada usuário dilapida a margem de lucro. Trilhas de perfis iguais custam o mesmo. | Caching Estratégico: 1) Usar Prompt Caching API (Claude 3.5) para o contexto metodológico. 2) Usar Redis (Semantic Caching) para reaproveitar trilhas de perfis muito similares. |
| 08 | Produto/UX | Falta de Feedback Assíncrono (Processamento Invisível) | BAIXA | O usuário clica em "Gerar" e, como o processamento é em background, ele não sabe se a tarefa terminou ou travou. | Eventos Reativos: Implementar WebSockets (ex: Supabase Realtime) ou Server-Sent Events (SSE) para enviar uma notificação push ao cliente quando a temporada for concluída. |